RELATÓRIO DE ALINHAMENTO

# Sistema Web de RH para Recrutamento por Posto

Decisões confirmadas, situação atual, escopo proposto e pendências

Destinatários: Equipe de RH, gestão e tecnologia

Data de referência: 1º de setembro de 2026

Status: Documento para alinhamento interno - sistema ainda não implementado

Prioridade: Reduzir o tempo de análise de mais de 1.000 currículos por mês

Resumo executivo O projeto pretende centralizar currículos, extrair informações com IA e organizar a triagem por requisitos profissionais e deslocamento até o posto. O foco do primeiro MVP é reduzir o trabalho manual de duas pessoas do RH diante de mais de 1.000 currículos por mês. Até esta data, somente o banco do Weboper foi inspecionado; não existe aplicação, repositório ou infraestrutura implantada.

# 1. Objetivo do projeto

Construir um sistema web de recrutamento vinculado aos postos de trabalho atendidos pela empresa. O sistema deverá centralizar candidaturas, preservar os currículos originais, extrair dados relevantes, comparar candidatos com requisitos objetivos da vaga e apoiar a avaliação de deslocamento, mantendo a decisão final com o RH.

O principal problema operacional confirmado é o tempo gasto para abrir e analisar currículos individualmente, inclusive apenas para descobrir onde o candidato mora. A localização pode aparecer como endereço completo, CEP, bairro, município, texto incompleto ou não aparecer.

# 2. Decisões e informações confirmadas

| Tema | Definição confirmada |
| --- | --- |
| Volume | Mais de 1.000 currículos por mês. |
| Usuários | No máximo duas pessoas do RH utilizando o sistema simultaneamente. |
| Prioridade do MVP | Reduzir o tempo de análise e triagem dos currículos. |
| Postos | Usar somente registros ativos da tabela CAD_CLIENTE do Weboper. |
| Weboper | Consulta somente de leitura; dados de RH permanecerão em banco próprio. |
| Decisão humana | A IA apoiará o RH, mas não contratará nem rejeitará candidatos autonomamente. |
| Localização | Qualificação profissional e deslocamento serão avaliados separadamente. |
| Dados ausentes | Não informado não será tratado como não atende. |
| Rotas | Rotas e custos de transporte entram após validar o fluxo principal em piloto. |

# 3. Situação técnica verificada

Foi acessada a sessão já autenticada do phpMyAdmin para inspeção da estrutura e execução de consultas SELECT limitadas. Nenhuma inserção, alteração ou exclusão foi realizada.

| Item | Resultado verificado |
| --- | --- |
| Fonte dos postos | CAD_CLIENTE |
| Quantidade total | 300 registros |
| Postos ativos | 134 registros |
| Postos inativos | 165 registros |
| Sem situação | 1 registro |
| Chave | CHAVE - int, chave primária e AUTO_INCREMENT |
| Índice adicional | NOME_FANTASIA |
| Campos necessários | CHAVE, RAZAO_SOCIAL, NOME_FANTASIA, SITUACAO, ENDERECO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF e CEP |
| Exemplo validado | LEBLON POWER - identificador 252 - posto ativo no Leblon |

## 3.1 Qualidade dos endereços

| Pendência cadastral | Quantidade |
| --- | --- |
| Sem endereço | 21 |
| Sem bairro | 22 |
| Sem município | 21 |
| Sem UF | 41 |
| Sem CEP | 43 |

Impacto no sistema Endereços incompletos não devem impedir a sincronização do posto, mas precisam aparecer como pendência antes do cálculo de rota. A aplicação também deverá validar a conversão dos textos atuais de latin1 para UTF-8.

## 3.2 Situação de segurança

- Uma credencial real do banco foi compartilhada durante o levantamento e deve ser substituída antes da implementação.

- Ainda não foi criado um usuário MySQL exclusivo com permissão somente de leitura.

- A conexão da futura aplicação com o MySQL não foi configurada nem testada.

- O diretório do projeto está vazio: não há repositório, código, protótipo ou infraestrutura criada.

# 4. Canais atuais de recebimento de currículos

O RH confirmou cinco canais de entrada. Cada um exigirá um adaptador próprio, mas todos deverão terminar na mesma fila de importação e análise.

| Canal | Funcionamento atual | Tratamento recomendado |
| --- | --- | --- |
| RioVagas | Currículos enviados para uma conta Gmail criada pelo RH. | Importação por Gmail/IMAP ou API, após validar conta e pasta. |
| People | Sistema de recrutamento que distribui vagas para Google for Jobs, LinkedIn, Netvagas e Indeed. | Verificar API, webhook, exportação e identificação da origem. |
| Indeed | Conta própria gratuita, com funções limitadas. | Inspecionar recursos disponíveis; não presumir acesso à API. |
| WhatsApp | Currículos avulsos, indicações de funcionários e público geral. | Upload manual no MVP; API oficial apenas em evolução futura. |
| Currículo físico | Documentos entregues na sede ou no RH. | Digitalização/foto, OCR, preservação do original e revisão humana. |

## 4.1 Regras comuns de importação

- Registrar canal, mensagem ou identificação de origem, data de recebimento e vaga relacionada.

- Preservar o arquivo original e manter histórico de reprocessamento.

- Calcular hash do arquivo antes de acionar a IA para reduzir duplicidades e custos.

- Não unir pessoas somente pelo nome; combinar arquivo, identificador externo, e-mail, telefone e conteúdo normalizado.

- Enviar arquivos ilegíveis, incompletos ou com baixa confiança para revisão do RH.

- Não mover, apagar ou responder mensagens automaticamente na primeira versão.

# 5. Fluxo funcional recomendado para o MVP

- Receber a candidatura por Gmail, plataforma, upload manual ou digitalização.

- Registrar a origem e preservar o currículo original.

- Verificar arquivo repetido e possível candidato duplicado.

- Extrair texto, dados profissionais e localização, mantendo evidência e página de origem.

- Normalizar endereço, CEP, bairro ou município sem inventar informações ausentes.

- Associar a candidatura à vaga informada ou colocá-la na fila de vaga pendente.

- Comparar requisitos profissionais e deslocamento em blocos independentes.

- Apresentar a fila ordenada ao RH para revisão e próxima ação.

Regra de decisão O sistema poderá ordenar a fila para que o RH comece por candidatos profissionalmente compatíveis e com deslocamento mais viável. Não haverá reprovação automática por bairro, município, região ou custo de transporte.

# 6. Informações exibidas na triagem

| Bloco | Conteúdo |
| --- | --- |
| Qualificação profissional | Requisitos atendidos, evidências, requisitos não informados e incompatibilidades a confirmar. |
| Localização | Texto original extraído, endereço/CEP/bairro/município normalizado e nível de precisão. |
| Deslocamento | Curto, moderado, longo ou desconhecido; classificação transparente e separada da qualificação. |
| Origem | RioVagas, People, Indeed, WhatsApp, físico ou outro canal futuro. |
| Qualidade da extração | Confirmada, pendente de revisão, ilegível ou incompleta. |
| Duplicidade | Novo candidato, possível duplicidade ou arquivo já processado. |
| Processo seletivo | Novo, triagem, contato, entrevista, proposta, contratado ou encerrado. |

# 7. Telas propostas - pendentes de aprovação formal

Status desta seção O mapa abaixo foi recomendado durante a conversa, mas ainda não houve aprovação formal do conjunto completo de telas.

| Tela | Finalidade |
| --- | --- |
| Login | Acesso seguro, recuperação de senha e autenticação em dois fatores. |
| Hoje no RH | Currículos novos, revisões pendentes, vagas urgentes, falhas e próximos contatos. |
| Vagas | Lista, criação, edição, requisitos, escala, salário, benefícios e posto ativo. |
| Detalhes da vaga | Resumo, candidatos, etapas, canais de publicação e histórico. |
| Triagem inteligente | Fila principal com qualificação, localização, deslocamento, origem e pendências. |
| Perfil do candidato | Currículo original ao lado dos dados extraídos, corrigidos e confirmados. |
| Banco de candidatos | Pesquisa por experiência, cursos, localização, disponibilidade e histórico. |
| Importações | Gmail/RioVagas, People, Indeed, WhatsApp, físicos, duplicidades e erros. |
| Postos | Somente postos ativos sincronizados do Weboper e qualidade do endereço. |
| Administração | Usuários, integrações, custos, auditoria, privacidade e configurações. |
| Área pública | Lista de vagas, detalhes, formulário de candidatura e confirmação. |

# 8. Escopo recomendado por fase

| Fase | Entregas |
| --- | --- |
| 0. Segurança e acessos | Trocar credencial exposta, criar usuário MySQL somente leitura, definir segredos e validar backup. |
| 1. Base do MVP | Autenticação, postos ativos, vagas, candidatos, arquivos originais e histórico. |
| 2. Entradas prioritárias | Upload manual, currículo físico e Gmail/RioVagas; testar deduplicação e reprocessamento. |
| 3. IA e triagem | Extração estruturada, localização, evidências, comparação com vaga e revisão humana. |
| 4. Integrações externas | People e Indeed conforme API, plano, contrato e recursos disponíveis. |
| 5. Deslocamento | Rotas de transporte público, horários, conexões, tarifas e custo por escala. |
| 6. Evoluções | Agenda, indicadores avançados, multipublicação e formulário público ampliado. |

# 9. Pendências para decisão ou levantamento

| Prioridade | Tema | O que falta |
| --- | --- | --- |
| Alta | Credencial do Weboper | Substituir a credencial exposta e criar usuário somente leitura. |
| Alta | People | Identificar nome completo/URL, plano contratado, API, exportação e forma de receber candidaturas. |
| Alta | Gmail do RioVagas | Confirmar conta, pasta, volume, histórico a importar e formatos recebidos. |
| Alta | Primeiro piloto | Escolher função e vaga que representarão o teste inicial. |
| Alta | Critérios da vaga | Definir requisitos objetivos, obrigatórios e desejáveis antes da análise. |
| Média | Indeed | Inspecionar recursos da conta gratuita e possibilidades autorizadas de integração/exportação. |
| Média | WhatsApp | Confirmar se é conta pessoal ou WhatsApp Business e definir fluxo operacional do upload. |
| Média | Currículos físicos | Definir scanner/celular, responsável e procedimento de guarda ou descarte do papel. |
| Média | KingHost | Confirmar se a caixa KingHost ainda participa de algum fluxo de recrutamento. |
| Média | Tecnologia | Definir stack, hospedagem, banco próprio, armazenamento de arquivos e orçamento. |
| Média | OpenAI | Selecionar modelo após piloto, estimar custos e definir limites/reprocessamentos. |
| Posterior | Mapas | Escolher fornecedor e validar transporte público, cobertura, tarifas e custos. |
| Jurídica | LGPD | Definir finalidade, base legal, transparência, retenção, fornecedores e direitos dos candidatos. |
| Visual | Identidade e UX | Aprovar mapa de telas, identidade visual e detalhes da tela de triagem. |

# 10. Propostas ainda não aprovadas

- Sincronizar os postos ativos periodicamente e preservar no histórico os postos que depois se tornarem inativos.

- Usar formulário próprio como entrada principal em canais que aceitem link externo.

- Utilizar LinkedIn por link externo no MVP e avaliar Apply Connect somente após aprovação comercial.

- Fazer upload manual de currículos do WhatsApp na primeira versão.

- Executar comparação detalhada com IA somente quando o candidato estiver associado a uma vaga.

- Manter uma única fila de importação para todos os canais, com adaptadores independentes.

- Começar pelas telas de Vagas, Triagem, Perfil do candidato, Importações e formulário público.

- Avaliar sincronização completa dos 134 postos ativos em intervalos regulares, pois não há coluna de última atualização no Weboper.

# 11. Riscos principais e controles esperados

| Risco | Controle esperado |
| --- | --- |
| Acesso indevido a currículos | Permissões por função, autenticação forte, auditoria e acesso mínimo necessário. |
| Vazamento de credenciais | Segredos somente no servidor, rotação de senha e nenhuma credencial em código ou conversa. |
| Duplicidade entre canais | Hash, identificador externo, contato e revisão antes de unir cadastros. |
| Erro ou invenção da IA | Saída estruturada, evidências por trecho/página, validação e revisão humana. |
| Viés na seleção | Critérios profissionais objetivos; não usar foto, raça, religião, família, nome ou idade genérica. |
| Endereço impreciso | Preservar texto original, indicar precisão e não reprovar automaticamente. |
| Arquivo malicioso ou excessivo | Limite de tamanho, tipos permitidos, verificação de conteúdo e processamento isolado. |
| Custo de APIs | Deduplicação antes da IA, limites, métricas, alertas e processamento sob demanda. |
| Falha de integração | Fila durável, retentativas controladas, registro de erro e reprocessamento pelo RH. |
| Retenção inadequada | Política jurídica de retenção, descarte seguro e atendimento aos direitos do candidato. |

# 12. Próximos passos recomendados

- Trocar a credencial do MySQL que foi exposta e criar uma conta exclusiva somente leitura para CAD_CLIENTE.

- Identificar exatamente o sistema People e levantar suas opções de API, exportação e recebimento de candidatos.

- Visitar o RH para mapear Gmail, People, Indeed, WhatsApp e rotina dos currículos físicos sem compartilhar dados pessoais desnecessários.

- Escolher uma vaga/função piloto e formalizar seus requisitos objetivos, escala, horários e endereço do posto.

- Aprovar o mapa de telas e o fluxo principal de triagem antes de iniciar a implementação.

- Definir stack, hospedagem, orçamento e responsabilidades de segurança e LGPD.

- Escrever a especificação técnica validada e somente depois elaborar o plano de implementação.

Estado do projeto em 01/09/2026 Levantamento e desenho em andamento. O banco do Weboper foi inspecionado, mas nenhuma integração do sistema, tela, repositório, serviço de IA, importador de e-mail ou infraestrutura foi implementado ou testado.

# Apêndice A - Referências preliminares de integração

As referências abaixo sustentam apenas o levantamento de viabilidade. A contratação, elegibilidade e disponibilidade para a conta da empresa ainda precisam ser confirmadas.

• LinkedIn - fluxo de candidatura e redirecionamento externo

• LinkedIn - Apply Connect

• Indeed - Job Sync API e Indeed Apply

• RioVagas - publicação e recebimento por e-mail

• Catho - portal de integrações

• InfoJobs/Pandapé - integração por API

• Vagas for Business - APIs

# Apêndice B - Legenda de status

| Status | Interpretação |
| --- | --- |
| CONFIRMADO | Informação fornecida pelo responsável/RH ou verificada diretamente no banco. |
| PROPOSTA | Recomendação técnica ou funcional ainda sujeita à validação. |
| PENDENTE | Informação, decisão, acesso ou teste ainda necessário. |
| NÃO IMPLEMENTADO | Funcionalidade apenas discutida; ainda não existe no ambiente. |